chantier Faibles nuisances

05/09/2024

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

| Légende | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
| --- | --- | --- | --- |
| SUJETS | CONFORMITÉ |  |  |
| Aspect général du chantier | Bonne |  |  |
| Management | Moyenne |  |  |
| Déchets | Bonne |  |  |
| Traitement des pollutions | Bonne |  |  |
| Energie et ressources | Bonne |  |  |
| Biodiversité | Bonne |  |  |

TABLEAU DE CONTRÔLE

| TYPE DE CONTROLE | ÉTAT //SO | COMMENTAIRES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECT GENERAL DU CHANTIER |  |  |  |
| - Etat des palissades |  | - CR1 : Bon état – Voir photos | - #1 |
| - Etat et propreté des voiries |  | - CR1 : Bon état – Voir photos | - #2 |
| - Chantier propre et ordonnée |  | - CR1 : Bon état – Voir photos | - #3 |
| MANAGEMENT |  |  |  |
| - Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.) |  | - CR1 : Par téléphone – Numéro de contact sur panneau de chantier | - #4 |
| - Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées |  | - CR1 : Plainte déposée pour fermeture ponctuelle de la voirie, Problème résolu rapidement |  |
| - Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée |  | - CR1 : A vérifier |  |
| - Transmission du PIC |  | - CR1 : Fait |  |
| - Document de procédure de gestion des risques de crue |  | - CR1 : Fait |  |
| - Transmission des exigences environnementales aux sous-traitants |  | - Livret d’accueil envoyé aux sous-traitant et travailleurs ? A vérifier |  |
| DECHETS |  |  |  |
| - Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux |  | - CR1 : Présences de bennes fermées pour les déchets dangereux | - #5 |
| - Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord |  | - CR1 : OK | - #6 |
| - Traçabilité des déchets dangereux | - SO | - CR1 : Actuellement Pas de déchets dangereux, Si déchets dangereux il faudra nous fournir le suivi track déchets |  |
| - Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables |  | - CR1 : Les DND valorisables sont séparés des roches et terres |  |
| - Signalétique des bennes | - SO | - CR1 : Une benne pour les DIB | - #7 |
| - Suivi du registre déchets | - SO | - CR1 : Registre à rendre en fin de chantier, en attente des BSD |  |
| - Prestataire en contrat cadre, ou contrat UNISSCO |  | - CR1 : Il faut nous fournir le SOGED et préciser les prestataires déchets avec leur attestation de valorisation de déchets |  |
| - Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange |  | - CR1 : Il faut nous fournir le SOGED et préciser les prestataires déchets avec leur attestation de valorisation de déchets |  |
| - Transport en négoce courtage de déchets : récépissés de déclaration préfectorale obtenus |  | - CR1 : Il faut nous fournir le SOGED, et préciser le transporteur de déchets |  |
| - Valorisation du bois à 100% (valorisation matière et valorisation énergétique) |  | - CR1 : Fournier les BSD des déchets verts issus de l’abattage des arbres - Jardeco |  |
| - Interdiction de brûlage/ abandon/ enfouissement des déchets |  | - CR1 : Aucun brulage, abandon ou enfouissement de déchets |  |
| POLLUTION : EAU, SOL, BRUIT, AIR |  |  |  |
| - Air |  |  |  |
| - Limitation des envols de poussières - (Bâche, utilisation de système - D’aspiration, etc.) |  | - CR1 : Pas de pollution de l’air |  |
| - Bruit |  |  |  |
| - Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible |  | - CR1 : Eteinte des engins en période de non-fonctionnement, … |  |
| - Respect des périodes et horaires de - Travaux |  | - CR1 : Heures de travail respectées |  |
| - Produits Dangereux |  |  |  |
| - Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries |  | - CR1 : OK – Voir photos |  |
| - Etiquetage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage |  | - CR1 : OK |  |
| - Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes | - SO | - CR1 : Utilisation de l’huile de décoffrage ? |  |
| - Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris | - SO | - CR1 : A vérifier |  |
| - Installation du barrage flottant |  | - CR1 : Présence d’un petit barrage flottant | - #12 |
| - Installation des extincteurs |  | - CR1 : Extincteurs présents dans toutes les pièces de la base vie | - #8 |
| - Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord |  | - CR1 : OK |  |
| - Rejets dans le milieu |  |  |  |
| - Absence de rejet polluant dans le milieu naturel |  | - CR1 : Pas de rejet dans l’eau de seine | - #9 |
| - Lavage des roues de camion mis en place | - SO | - CR1 : A vérifier |  |
| - Lavage des outils béton : décantation + recyclage de l'eau et traitement | - SO | - CR1 : Pas d’outil de béton en ce moment |  |
| - Si rejet dans des eaux sanitaires du chantier dans une fosse septique : autorisation en mairie obtenue |  | - CR1 : Pas d’obtention d’une autorisation de la mairie > Point à vérifier |  |
| - TERRES POLLUÉES |  |  |  |
| - Si présence de terres polluées : protocole de gestion | - SO | - CR1 : Une analyse des terres excavées doit être réalisée |  |
| - TURBIDITÉ |  |  |  |
| - Mesure de turbidité réalisée + niveau d’oxygène |  | - CR1 : Mesures faites |  |
| - Résultat de mesure de turbidité conforme ? |  | - CR1 : Mesures conformes |  |
| - Contrôle visuel de la turbidité lors du passage |  | - CR1 : Contrôle visuel > OK |  |
| ÉNERGIE ET RESSOURCES |  |  |  |
| - Suivi et analyse des consommations d'eau |  | - CR1 : Une cuve d’eau propre de 6000 L est installée à coté de la base vie – Voir photo | - #10 |
| - Suivi et analyse des consommations d'électricité et de fioul |  | - CR1 : Un compteur d’électricité est installé, il est fermé par Enedis > un relevé des consommations sera fait en fin de chantier - Voir photo | - #11 |
| - Mise en place de bungalows économes en eau et énergie |  | - CR1 : OK |  |
| - BIODIVERSITÉ |  |  |  |
| - Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces) |  | - CR1 : Aucun rejet dans l’eau de seine et respect des prescriptions de l’écologue |  |
| - Gestion des espèces floristiques invasives | - SO | - CR1 : A vérifier si présence d’espèces invasives sur chantier |  |
| - Identification des impacts environnementaux et des situations d'urgence en chantier (Analyse environnementale) et plan d'action associé |  | - CR1 : PAQE fourni |  |
| - NATURE DE L’ACTIVITÉ |  |  |  |
| - Les exigences locales applicables ont été identifiées |  | - CR1 : Respect des instructions de la DRIEAT |  |
| - Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue |  | - CR1 : Activité concernée par la loi sur l’eau > HAROPA port détient d’une autorisation pour toutes ces activités |  |

|  | REPORTAGE PHOTOS |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Sujet | Photo(s) |
| 1 | Etat des palissades |  |
| 2 | Etat et propreté des voiries |  |
| 3 | Etat et propreté du chantier |  |
| 4 | Panneau chantier et contacts |  |
| 5 | Bennes fermées pour DD |  |
| 6 | Stockage produits dangereux |  |
| 7 | Une Benne DIB |  |
| 8 | Extincteurs |  |
| 9 | Pas de rejet dans l’eau de seine |  |
| 10 | Cuve de 6000L d’eau propre, et fosses sceptiques de 3000L pour eaux usées. |  |
| 11 | Compteurs électriques d’Enedis |  |
| 12 | Barrage flottant |  |